|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žádost o 2. závazné stanovisko (ZS) ke krajinnému rázu pro povolení změny stavby**  ***„Větrný park Újezd – II. etapa“* před dokončením** | | | | | | | | | | |
| Žadatel : ***APB Plzeň a.s.***  Zastupuje : ***AREA group s.r.o.*** | | | | | | Vyřizuje : ***MěÚ Aš, odbor ŽP*** | | | | |
| Čas | P.č. | Podání/zn/ze dne | Došlo dne | Pod č.j. | Poznámka | Výstup | Provedeno/vypraveno dne | Č.j.  popř. zn./ze dne | Doručeno dne | Poznámka |
| červen | - |  |  |  |  | Rozhodnutí MěÚ Aš, odboru SÚ a ÚP o povolení změny stavby před dokončením |  | 12/014345/SÚ ze dne 11.6.2012 |  | Nahrazení 2 VE jednou VE, změna umístění avšak zamítnutí změny výšky |
| červenec | 1. | Žádost o ZS č.j.. 356/2012 ze dne 11.7.2012 | 12.7.  2012 | 12/016869/OŽP/Z | V žádosti není uvedeno k jakému řízení ZS požadují, poze uveden název stavby „Větrný park Újezd – II.etapa“. |  |  |  |  |  |
| Přílohy: plná moc, snímek KM, výpis z KN, přehledová situace, |
| Posouzení vlivu na krajinný ráz, červen 2012 (Ivan Vorel) |
| Srpen | 2. |  |  |  |  | Sdělení k podání žádosti o ZS – platné ZS již vydáno ze dne 15.5.2012) | 9.8.  2012 | 12/016869/OŽP/Z ze dne 2.8.2012 | 9.8.2012 na doručenku | Pro AREA group s.r.o.,  Pro APB Plzeň a.s. |
| Doručenka |
| 3. | Odpověď zástupce žadatele č.j. 421/12 ze dne 14.8.2012 na sdělení MěÚ o platnosti již vydaného ZS ze dne 15.5.2012 | 15.8.  2012 | 12/019459/OŽP | Zástupce žadatele sděluje, že tato žádost o nové ZS je k novému řízení o povolení změny stavby před dokončením, o které požádal zástupce žadatele MěÚ Aš, odb. SÚ a úřad ÚP dne 18.7.2012 pod č.j. 380/2012. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Schůzka – záznam schůzky KÚKK, odb. ŽPaZ - MěÚ Aš, odb. ŽP - zástupce žadatele AREA group s.r.o. | 23.8.  2012 | Záznam bez č.j. | ? | Zástupce žadatele se odvolal na vyjádření KÚKK zn.762/ZZ/12 ze dne 24.2.2012 – záměr (změna) není předmětem EIA. Bylo sděleno, že EIA není pro ZS ke krajinnému rázu závazná, je to samostatný výkon v kompetenci ORP. Výstup: MěÚ Aš, odb. ŽP si nechá zpracovat znalecký posudek; zástupce žadatele se nechce v řízení o povolení změny stavby odvolávat.  Sděleno zástupcem žadatele, že VE je již zajištěna! |
| Vyjádření KÚKK zn. 762/ZZ/12 z 24.2.2012 |
| - |  |  |  |  | Sdělení MěÚ, odboru ŽP pro odbor SÚ a úřad ÚP o nerespektování nesouhlasném ZS | 29.8.  2012 | 12/020407/OŽP/Z ze dne 28.8.2012 | 29.8.2012 na dodejku | Rozhodnutí MěÚ Aš, odboru SÚ a ÚP o změně stavby před dokončením č.j. 12/014345/SÚ ze dne 11.6.2012 je vydáno v rozporu se ZS ke krajinnému rázu č.j. 12/007967/OŽPúZ ze dne 15.5.2012 |
| Dodejka |
| Září | 5. |  |  |  |  | Výběr zpracovatele znaleckého posudku |  |  |  |  |
| Korespondence s Petrem Skleničkou | 10.9. 2012 | Bez zn., e-mail | 10.9. 2012 |
| Odpověď P. Skleničky | 11.9.  2012 | 11.9. 2012 |
| Korespondence se Samuelem Burianem | 13.9. a 19.9. 2012 | Bez zn., e-mail, telefonicky | 13.9. a 19.9. 2012 |
| Odpovědi S. Buriana | 11.9., 13.9. a 20.9. 2012 | 11.9., 13.9. a 20.9. 2012 |
| 6. |  |  |  |  | Usnesení o ustanovení znalce | 26.9. 2012 | 12/022773/OŽP/Z ze dne 25.9.2012 | 27.9.2012 | Znalcem ustanoven Samuel Burian |
| Doručenka |
| Říjen | 7. |  |  |  |  | Sdělení – vyrozumění o ustanovení znalce | 2.10.  2012 | 12/023190/OŽP/Z | 2.10.2012 | Pro zástupce žadatele a MěÚ Aš, odb. SÚ a ÚP |
| - | Žádost zástupce žadatele o pomoc tajemníka MěÚ Aš ze dne 18.10.2012 | ? | 595/20/12 | Konstatování, že ZS dosud neobdrželi, pouze informaci, že bude vydáno po vypracování znaleckého posudku |  |  |  |  |  |
| Listopad | 8. |  |  |  |  | Dodání vypracovaného znaleckého posudku Samuelem Burianem | ? | Evidentně špatně uveden datum ze dne 28.5. Správně začátek listopadu 2012 | 5.11.2012 | Dne 5.11.2012 proběhla schůzka se zástupcem žadatele za účelem seznámení se závěrem znaleckého posudku. Zápis nebo záznam není k dispozici |
| Znalecký posudek č. 212/14/2012 (říjen 2012 |
| 9. |  |  |  |  | Záznam z jednání s žadatelem APB Plzeň a.s. o možnosti vydání ZS | 6.11. 2012 | Bez zn. | ? |  |
| 10. |  |  |  |  | ZS ke krajinnému rázu | 9.11.  2012 | 12/019459/OŽP/Z | 12.11.2012 na doručenku a na dodejku | Negativní ZS – nesouhlas s umístěním stavby.  Pro zástupce žadatele a MěÚ Aš, odb. SÚ a ÚP |
| Doručenka, dodejka |
| - | Zpětvzetí žádosti o ZS č.j. 711/2012 ze dne 26.11 | 26.11. a 27.11. 2012 | 12/027583/OŽP ale pak vedeno pod č.j.  12/027678/OŽP/P ze dne 27.11.2012 |  |  |  |  |  |  |
| Prosinec | - |  |  |  |  | Rozhodnutí KÚKK, odboru SÚ v přezkumném řízení o zrušení rozhodnutí MěÚ Aš, odboru SÚ a ÚP č.j. 12/014345/SÚ ze dne 11.6.2012 a vrácení k novému rozhodnutí |  | 839/SÚ/12-7 ze dne 10.12.2012 |  | Rozhodnutí MěÚ Aš, odboru SÚ a ÚP bylo vydáno v rozporu se ZS ke krajinnému rázu č.j. 12/007967/OŽPúZ ze dne 15.5.2012 |
| - |  |  |  |  | Rozhodnutí MěÚ Aš, odboru SÚ a ÚP o zastavení řízení o změně výšky VE |  | 12/029380/SÚ ze dne 20.12.2012 |  |  |
| - |  |  |  |  | Rozhodnutí MěÚ Aš, odboru SÚ a ÚP o zastavení řízení o změně v umístění a počtu VE |  | 12/029489/SÚ ze dne 21.12.2012 |  |  |
| - |  |  |  |  | Sdělení k zpětvzetí žádosti | 27.12.  2012 | 12/027678/OŽP/P do DS | 4.1.2013 – AREA group s.r.o., 2.1.2013 - APB Plzeň a.s. | Prodlení měsíční lhůty? |
| 2 doručenky do DS |