Ev. číslo: KK 02100/2022/1

DODATEK č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje-odboru regionálního rozvoje ev. č. KK 02100/2022 ze dne 26. 5. 2022

(dále jen „dodatek č. 1“)

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřeli:

Karlovarský kraj

Sídlo:			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Identifikační číslo:	70891168

DIČ:			CZ70891168

Zastoupený:		Patrik Pizinger, člen rady Karlovarského kraje

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu:		7771262/0800

Datová schránka:	siqbxt2

Administrující odbor:	odbor regionálního rozvoje

(dále jen „poskytovatel“)

a

Mikroregion Sokolov - východ

Adresa sídla:	  Lázeňská 114, 356 01, Královské Poříčí

Identifikační číslo:	  70948755

DIČ:	  CZ70948755

Právní forma:	  771 – svazek obcí

Zastoupená:	  Bc. Jan Picka, předseda svazku

Bankovní spojení:	  Komerční banka, a. s.

Číslo bankovního účtu:78-3991130247/0100

E-mail:

Datová schránka:	  bwqs6ti

Není plátce DPH.

(dále jen „příjemce“)

(společně jako „smluvní strany“)

tento dodatek č. 1:

- V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů poskytl Karlovarský kraj příjemci individuální dotaci na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 26. 5. 2022, ev. č. smlouvy KK 02100/2022, na akci  „Realizace opravy cyklostezky Královské Poříčí – Loket“ (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly, že

text první věty čl. IV. odst. 1. ve znění „Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 30. 6. 2023“nahradí textem následujícího znění: „Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31. 7. 2023.“

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede poskytovatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvním protistranám je uveden v záhlaví smlouvy u příjemce. Považuje-li příjemce rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost poskytovatele. Neprovede-li poskytovatel v přiměřené lhůtě nápravu, je příjemce oprávněn v registru smluv uveřejnit dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží poskytovatel a 1 příjemce.

- Tento dodatek č. 1 byl v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. XXXXXXXX ze dne XXXXXXXX

Karlovy Vary dne ...................		     ...................................... dne ...................

| ……………………………………… poskytovatel | ……………………………………… příjemce |
| --- | --- |

Za správnost: Mgr. Martin Biša