D O D A T E K č. 1

##### S M L O U V Y  O  D Í L O

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: 		Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			00574660

bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 	1387952755/2700

zastoupená: 	MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: 		Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

IČO: 			291 11 021

DIČ: 			CZ29111021

bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu:	201110898/0600

zastoupený:		Janem Želonkou a Ing. Martinem Humlem, jednateli firmy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele 055/ZZS/2024 (dále jen „smlouva“); a

- v průběhu realizace stavby došlo ke změně původního řešení z monolitické opěrné stěny na gabionovou konstrukci vyjádřené v rozpočtové změně č. 1 stavebního objektu D.1.2 – Opěrná stěna, která je přílohou tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo; a

- rozsah provedených prací představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 7, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; a

- specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedenou změnu v bodě č. 2. a 3.  doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změně číslo 1, ze které vyplývá

| Změna č. | Stavební objekt | Rozšíření vícepráce (+) bez DPH | Snížení méněpráce (-) bez DPH | Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.1.2 - Opěrná stěna | 1 132 833,68 Kč | -1 134 844,45 Kč | - 2 010,77 Kč |

| Rekapitulace | cena bez DPH | DPH 21 % | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 17 563 000,00 Kč | 3 688 230,00 Kč | 21 251 230,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | - 2 010,77 Kč | - 422,26 Kč | - 2 433,03 Kč |
| Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 1 | 17 560 989,23 Kč | 3 687 807,74 Kč | 21 248 796,97 Kč |

- z důvodu uvedených v bodě 2. až 4. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 					17 560 989,23 Kč

(slovy: sedmnáct milionů pět set šedesát tisíc devět set osmdesát devět korun českých a dvacet tři haléřů)

DPH 21%	3 687 807,74 Kč

(slovy: tři miliony šest set osmdesát sedm tisíc osm set sedm korun českých a sedmdesát čtyři haléře)

Celková cena za provedení díla včetně DPH 	21 248 796,97 Kč

(slovy: dvacet jeden milion dvě stě čtyřicet osm tisíc sedm set devadesát šest korun českých a devadesát sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

B.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny 
a v platnosti.

- Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ………. ze dne …... 2024.

- Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny č. 1

____________________________			_______________________________

# zhotovitel   					            objednatel

# STABIA s.r.o.                                                        Zdravotnická záchranná služba

# Jan Želonka, jednatel		           		 Karlovarského kraje, příspěvková organizace

MUDr. Jiří Smetana, ředitel