PŘEDPIS

rady kraje

č. Pr 02/2025

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK KARLOVARSKÝM KRAJEM A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

| Zpracovatel: |  | Mgr. Kateřina Miosgová, vedoucí oddělení veřejných zakázek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah působnosti: |  | krajský úřad, příspěvkové organizace kraje |  |  |
| Číslo jednací: | Nabývá účinnosti: |  | Počet stran: | Počet příloh: |
| KK/4120/LP/25-1 | 20. 10. 2025 |  | 16 | 1 |

| Tímto předpisem se ruší: | #### PR 02/2022 |
| --- | --- |

| Originál předpisu je uložen: | odbor správních agend, stavební úřad a krajský živnostenský úřad |
| --- | --- |
| Elektronická podoba předpisu je uložena: | Aplikace Předpisy |
| Předpis je zveřejněn na internetových stránkách Karlovarského kraje |  |

| Za odbor správních agend, stavební úřad a krajský živnostenský úřad schválil: |  |
| --- | --- |
|  | Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru správních agend, stavební úřad a krajského živnostenského úřadu |
| Rada kraje schválila usnesením č. RK 1246/10/25 ze dne 20. 10. 2025. |  |
|  | ##### Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, ##### hejtmanka Karlovarského kraje |

| Obdrží elektronicky: | všichni vedoucí odborů krajského úřadu a ředitelé PO |
| --- | --- |

Obsah

Úvodní ustanovení	3

Vymezení pojmů	3

Vyhlášení veřejné zakázky	4

Elektronická evidence, správa a zadávání veřejných zakázek	4

Příjem a otevírání nabídek	4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	5

Režim veřejné zakázky	6

Hodnocení nabídek	6

Zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 100 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč	7

Zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 100 tis. Kč a nepřesahuje 800 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 250 tis. Kč a nepřesahuje 1,5 mil. Kč	8

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 800 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 1,5 mil. Kč	8

Zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek	8

Zjednodušené podlimitní řízení	9

Otevřené řízení	11

Dynamický nákupní systém	12

Koncese	13

Uveřejňování smlouvy	14

Uveřejňování skutečně uhrazené ceny	14

Výjimky z ustanovení pravidel	14

Požadavky na obsah zadávacích podkladů a další dokumentace o průběhu zadávacího řízení	14

Přezkoumávání námitek	15

Uchování dokumentace o zadávacím řízení	15

Vnitřní kontrola veřejných zakázek zadávaných krajem a financovaných z dotačních prostředků	15

Externí administrátor	16

Přechodná a závěrečná ustanovení	16

Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“) se usnesla na těchto pravidlech (dále jen „pravidla“) pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem (dále jen „kraj“) příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem a Institutem lázeňství a balneologie, v. v. i. (dále jen „příspěvková organizace“):

Čl. I.

## Úvodní ustanovení

- Tato pravidla stanoví závazný postup pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí dle příslušného zákona zadavatelem, kterým je kraj a příspěvkové organizace.

- Pravidla jsou závazná pro zaměstnance kraje zařazené do Krajského úřadu Karlovarského kraje a zaměstnance příspěvkových organizací (dále jen „zaměstnanci zadavatele“).

- Veřejné zakázky na dodávky či služby, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 800 tis. Kč, veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 1,5 mil. Kč a koncese jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 10 mil. Kč, mohou být zadány prostřednictvím oddělení veřejných zakázek odboru právního Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen „úřad“). Centrální zadávání upravuje zvláštní vnitřní předpis, který představuje speciální úpravu vůči těmto pravidlům; stanoví-li zvláštní vnitřní předpis odlišný postup oproti pravidlům, má tato zvláštní úprava přednost. V ostatních případech lze konzultovat zadání veřejné zakázky s oddělením veřejných zakázek formou metodické pomoci.

Čl. II.

## Vymezení pojmů

- Pro účely těchto pravidel se rozumí:

  - pověřeným zaměstnancem zadavatele vedoucí příslušného odboru úřadu a ředitel příspěvkové organizace, který v souladu s těmito pravidly činí úkony zadavatele související se zadáním veřejné zakázky,

  - zřizovatelským odborem je odbor úřadu, který vůči příspěvkové organizaci realizuje výkon zřizovatelské funkce,

  - elektronickým nástrojem programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby příjem

    - nabídek,

    - předběžných nabídek,

    - žádostí o účast,

    - žádostí o zařazení do systému kvalifikace,

    - žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo

    - aukčních hodnot v elektronické aukci,

  - profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,

  - nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace, a to v listinné podobě či prostřednictvím elektronického nástroje,

  - zadávacím řízením formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o postup dle zákona nebo o postup stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejných zakázek malého rozsahu (výběrové řízení),

  - dynamickým nákupním systémem plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek na pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.

Čl. III.

## Vyhlášení veřejné zakázky

- Veřejné zakázky se vyhlašují v souladu se schváleným rozpočtem kraje, popř. příspěvkové organizace. Vedoucí příslušného odboru odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem kraje a za realizaci finančního plnění závazku kraje. Ředitel příspěvkové organizace odpovídá za soulad se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace a za realizaci finančního plnění závazku příspěvkové organizace.

- Vyhlášení veřejné zakázky v souladu s těmito pravidly realizuje pověřený zaměstnanec zadavatele.

Čl. IV.

## Elektronická evidence, správa a zadávání veřejných zakázek

- Postup elektronické evidence, správy a zadávání bude proveden dle uživatelské příručky provozovatele elektronického nástroje společnosti QCM, s.r.o.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele má povinnost zadávat a administrovat průběh celé veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje u veřejných zakázek na dodávky či služby s předpokládanou hodnotou nad 800 tis. Kč a u veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou nad 1,5 mil. Kč.

- Administrací se rozumí zdokumentování celého průběhu zadávání veřejné zakázky, tj. provedení všech úkonů zadavatele a účastníků zadávacího řízení, vč. uchování dat a pořízení záznamů.

Čl. V.

## Příjem a otevírání nabídek

- Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.

- Nabídky v elektronické podobě otevírají po uplynutí lhůty pro podání nabídek 2 zaměstnanci zadavatele určení pověřeným zaměstnancem zadavatele. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel při otevírání nabídek v elektronické podobě kontroluje, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno.

- V případě, že z technického hlediska nebo z vážných provozních důvodů bude pro zadavatele efektivnější přijmout nabídky v listinné formě, řídí se proces přijímání nabídek odst. 4 až 8 tohoto článku. U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek lze přijímat nabídky v listinné formě pouze za podmínek stanovených zákonem. Pro předložení vzorků či modelů, které nemohou být doručeny prostřednictvím elektronického nástroje, se odstavce 4 až 8 použijí obdobně.

- Za rozhodující místo pro doručení nabídky v listinné podobě u veřejných zakázek, jejichž vyhlášení zajišťuje úřad, se považuje podatelna úřadu. Pověřený zaměstnanec zadavatele uvědomí o zahájení veřejné zakázky písemně podatelnu úřadu s uvedením názvu veřejné zakázky, přesného data a hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

- Obálku s nabídkou dle odst. 3 tohoto článku řádně označenou heslem "Veřejná zakázka – název zakázky – Neotevírat, nabídka“ podatelna neotevře, označí nabídku pořadovým číslem a přesným časem doručení a otiskem podacího razítka. Poté nabídku podatelna zapíše do evidenčního archu podaných nabídek s uvedením údajů dle předchozí věty, s uvedením způsobu doručení a identifikací odesílatele.

- Nabídky doručované osobně přijímá podatelna shodným způsobem, jak je uvedeno v odst. 4 a 5 tohoto článku. U osobně doručených nabídek vydá podatelna na vyžádání potvrzení o přijetí nabídky.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele organizačně zajistí na podatelně vyzvednutí nabídek podaných v listinné podobě před zahájením otevírání obálek.

- Otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě provádějí po uplynutí lhůty pro podání nabídek 2 zaměstnanci zadavatele určení pověřeným zaměstnancem zadavatele a kontrolují, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky. V případě listinných nabídek se otevírání obálek doporučuje realizovat za účasti zástupců účastníků zadávacího řízení; přítomným osobám se sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v samostatné obálce, která bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií kvality; v takovém případě se na otevírání obálek s nabídkovou cenou nebo údaji o nákladech použijí pravidla pro otevírání obálek obdobně. O otevírání obálek s nabídkami zajistí pověřený zaměstnanec zadavatele písemný protokol.

- Příjem nabídek v listinné podobě u veřejných zakázek zadávaných příspěvkovou organizací zajistí pověřený zaměstnanec zadavatele v místě sídla této organizace obdobně, jak je popsáno v odst. 4 až 8 tohoto článku.

Čl. VI.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

- Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána v jednom nebo více zadávacích řízeních.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

  - skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

  - součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

- Za veřejné zakázky podle odstavce 3 se nepovažují veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb a jejichž předpokládaná hodnota určená postupem podle odstavce 3 nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejné zakázky.

- Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky je rozhodná u smlouvy na dobu

  - určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy,

  - neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

- Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, u které se nestanoví celková smluvní cena, je rozhodná předpokládaná výše úplaty

  - za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání smlouvy rovna 48 měsíců nebo kratší,

  - za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou trvání delší než 48 měsíců.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele je povinen sledovat, zda ve smyslu zákona existují obdobné, pravidelně zadávané veřejné zakázky na dodávky či služby, které hodlá zadavatel pořídit. V případě, že zjistí, že takové veřejné zakázky zadavatele existují, je povinen stanovit předpokládanou hodnotu v souladu s odst. 3 tohoto článku a postupovat při zadání veřejné zakázky dle režimu zákona, jež odpovídá takto stanovené předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

- Podle předpokládané hodnoty rozlišujeme veřejné zakázky

  - malého rozsahu – předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 3 mil. Kč u veřejných zakázek na dodávky a služby nebo 9 mil. Kč u veřejných zakázek na stavební práce;

  - podlimitní - předpokládaná hodnota je vyšší než finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, ale nedosahuje finančního limitu pro nadlimitní zakázky;

  - nadlimitní – předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší než finanční limit stanovený nařízením vlády.

Čl. VII.

## Režim veřejné zakázky

- Režim veřejné zakázky se určí podle její předpokládané hodnoty, pokud nejde o zjednodušený režim. Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by byl oprávněn použít jiný režim.

- Zadání veřejné zakázky malého rozsahu je při respektování zákona a tohoto předpisu v působnosti pověřeného zaměstnance zadavatele.

Čl. VIII.

## Hodnocení nabídek

- Zadavatel může hodnocením nabídek pověřit hodnotící komisi; tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy upravující způsob rozhodování zadavatele a ani tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel a zákona.

- Komisi jmenuje pověřený zaměstnanec zadavatele, u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek po předchozím schválení radou.

- Složení komise v jednotlivých formách zadávacího řízení je uvedeno v příloze č. 1. V příloze jsou uvedeny minimální počty členů komise.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele svolává členy komise na její první jednání nejméně 3 pracovní dny předem. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její jmenovaní členové, případně jejich náhradníci.

- Hodnotící komise posuzuje způsobilost a kvalifikaci účastníků zadávacího řízení. Není-li v zákoně stanoveno jinak, může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. O průběhu jednání komise pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede zejména

  - identifikaci zadávacího řízení,

  - fyzické osoby, které se na hodnocení podílely; za tyto osoby se považují zejména osoby, které provedly hodnocení nabídek, včetně členů komise, nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,

  - splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

  - seznam hodnocených nabídek, a

  - popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé

    - hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

    - popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

    - popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení, a

    - výsledek hodnocení nabídek.

- O výběru dodavatele, vyloučení účastníka nebo zrušení zadávacího řízení rozhoduje vždy zadavatel.

- U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 mil. Kč zadavatel zajistí, aby hodnocení nabídek provedla komise, která má minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

- Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření přizvaných odborníků; tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení zákona.

- U veřejných zakázek, které jsou hodnoceny pouze na základě objektivních, počitatelných kritérií (zejména nejnižší nabídková cena, počet realizovaných zakázek, počet hodin služby, lhůta dodání apod.), nebo u veřejných zakázek, u nichž obdržel zadavatel jedinou nabídku, neprovádí hodnocení nabídek hodnotící komise vyjma veřejných zakázek s hodnotou vyšší než 300 mil. Kč. V těchto případech provedou hodnocení nabídek dva zaměstnanci zadavatele určení pověřeným zaměstnancem zadavatele, a to obdobným postupem dle bodu 5.

Čl. IX.

## Zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 100 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč

- Veřejné zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 100 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč, mohou být zadány přímým zadáním oslovením jednoho dodavatele, při respektování obvyklých cen na trhu. Obvyklou cenu na trhu zadavatel zjistí např. průzkumem trhu, popř. poptávkou; čl. X. odst. 1 tohoto předpisu platí obdobně.

- Smlouvu (objednávku) s vybraným dodavatelem podepisuje pověřený zaměstnanec zadavatele v souladu s vnitřním předpisem zadavatele.

Čl. X.

## Zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 100 tis. Kč a nepřesahuje 800 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 250 tis. Kč a nepřesahuje 1,5 mil. Kč

- V případě veřejných zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 100 tis. Kč a nepřesahuje 800 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 250 tis. Kč a nepřesahuje 1,5 mil. Kč, je pověřený zaměstnanec zadavatele povinen prokazatelně doložit průzkum trhu či poptávku minimálně u 3 dodavatelů.

- O nejvýhodnější nabídce splňující kritéria rozhoduje pověřený zaměstnanec zadavatele. Smlouvu (objednávku) s vybraným dodavatelem podepisuje pověřený zaměstnanec zadavatele v souladu s vnitřním předpisem zadavatele.

Čl. XI.

## Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 800 tis. Kč, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je vyšší než 1,5 mil. Kč

- Zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 800 tis. Kč, a na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 1,5 mil. Kč, probíhá při respektování zákona následujícím způsobem:

  - Pověřený zaměstnanec zadavatele zahájí zadávací řízení otevřené s výzvou na profilu zadavatele, postupem pro zakázky malého rozsahu a zároveň prostřednictvím prof3ilu zadavatele vyzve nejméně tři dodavatele k podání nabídky. U veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou vyšší než 3 mil. Kč vyzve k podání nabídky nejméně 5 dodavatelů. Pověřený zaměstnanec je v odůvodněných případech oprávněn zadávat veřejnou zakázku i v jiném druhu zadávacího řízení (např. jednací řízení s uveřejněním apod.) za předpokladu, že takový druh řízení bude otevřen všem potenciálním dodavatelům.

  - Pověřený zaměstnanec zadavatele v zadávací dokumentaci definuje předmět plnění, dobu plnění a další podmínky plnění veřejné zakázky a popíše postup procesu výběru dodavatele, zejména stanoví požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny veřejné zakázky, lhůtu k podání nabídek, podmínky účasti v zadávacím řízení a způsob hodnocení nabídek.

  - O výběru dodavatele, vyloučení dodavatele či zrušení zadávacího řízení rozhoduje při respektování tohoto předpisu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pověřený zaměstnanec zadavatele.

- Smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje pověřený zaměstnanec zadavatele v souladu s vnitřním předpisem zadavatele.

Čl. XII.

## Zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek

- Zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 3 mil. Kč, nebo na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 9 mil. Kč, je v působnosti rady a pověřený zaměstnanec zadavatele je povinen provést zadávání jedním z dále uvedených postupů. Volbu postupu (druhu zadávacího řízení), kterým bude zakázka zadána, stanoví rada na základě návrhu pověřeného zaměstnance zadavatele. Při návrhu postupu přihlíží pověřený zaměstnanec zadavatele ke konkrétním podmínkám předmětné veřejné zakázky.

- Zadávacím řízením se rozumí

  - zjednodušené podlimitní řízení,

  - otevřené řízení,

  - užší řízení,

  - jednací řízení s uveřejněním,

  - jednací řízení bez uveřejnění,

  - řízení se soutěžním dialogem,

  - řízení o inovačním partnerství,

  - koncesní řízení,

  - řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

- Doporučený průběh realizace zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení dle odst. 2 písm. a) a písm. b) upravuje čl. XIII a XIV těchto pravidel. Při zadávání veřejné zakázky v jiném druhu zadávacího řízení se tyto postupy použijí přiměřeně.

Čl. XIII.

## Zjednodušené podlimitní řízení

- Zjednodušené podlimitní řízení lze použít pro zadání

  - podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby, nebo

  - podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 50 mil. Kč.

- Rada na základě návrhu pověřeného zaměstnance zadavatele v rámci přípravy zadávacího řízení schvaluje zadávací dokumentaci, formu zadávacího řízení, nejméně 5 dodavatelů k oslovení výzvou, hodnotící kritéria a váhu hodnotících kritérií a výši maximální a nepřekročitelné nabídkové ceny, pokud je stanovena.

- Pověřený zaměstnanec zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadavatel výzvu po jejím uveřejnění vždy odešle prostřednictvím profilu zadavatele nejméně 5 dodavatelům. Výzva k podání nabídek musí obsahovat alespoň:

  - identifikační údaje zadavatele,

  - údaje o přístupu k zadávací dokumentaci,

  - lhůtu pro podání nabídek,

  - způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány,

  - požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů,

  - pravidla pro hodnocení nabídek.

- V případě, že z objektivních důvodů nelze u veřejné zakázky vyzvat nejméně 5 dodavatelů, zahájí se zjednodušené podlimitní řízení bez zaslání výzvy dodavatelům. Důvody budou uvedeny v materiálu pro jednání rady ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

- Zadávací dokumentace musí být uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. Pokud některou část zadávací dokumentace nelze zpřístupnit z důvodů vymezených v zákoně, může zadavatel příslušnou část zadávací dokumentace poskytnout jiným vhodným způsobem. V takovém případě zadavatel odešle, předá nebo jinak zpřístupní příslušnou část zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele může zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit, pokud takové vysvětlení, doplnění či změnu uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Pověřený zaměstnanec zadavatele není oprávněn změnit hodnotící kritéria a váhu hodnotících kritérií a výši maximální a nepřekročitelné nabídkové ceny, pokud byla schválena radou.

- Je-li to vhodné, může pověřený zaměstnanec zadavatele umožnit prohlídku místa plnění.

- Účastníci zadávacího řízení podávají nabídky v zadavatelem stanovené lhůtě.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele zabezpečí otevření a hodnocení nabídek v souladu s tímto předpisem.

- Rada na základě doporučení schvaluje vybraného dodavatele, vyloučení účastníků či zrušení zadávacího řízení. Pověřený zaměstnanec zadavatele k návrhu na usnesení rady připojí písemnou zprávu o hodnocení nabídek a v důvodové zprávě případně uvede své stanovisko.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele a obdržení dokladů dle předchozího bodu oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

- Pokud si to zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění.

- Nejsou-li podány zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, uzavírá zadavatel smlouvu na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem. V případě, že je zadavatelem veřejné zakázky kraj, podpis smlouvy s vybraným dodavatelem probíhá v souladu s podpisovým oprávněním dle podpisového řádu. V případě, že je zadavatelem veřejné zakázky příspěvková organizace, smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje ředitel příspěvkové organizace.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle zákona do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení pověřený zaměstnanec zadavatele uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele dále vyhotoví písemnou zprávu zadavatele o veřejné zakázce a uveřejní jí na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení.

Čl. XIV.

## Otevřené řízení

- Pověřený zaměstnanec zadavatele je oprávněn uveřejnit formou předběžného oznámení svůj úmysl zahájit zadávací řízení.

- Rada na základě návrhu pověřeného zaměstnance zadavatele v rámci přípravy zadávacího řízení schvaluje zadávací dokumentaci, formu zadávacího řízení, hodnotící kritéria a váhu hodnotících kritérií a výši maximální a nepřekročitelné nabídkové ceny, pokud je stanovena.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele zahajuje otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.

- Zadávací dokumentace musí být uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. Pokud některou část zadávací dokumentace nelze zpřístupnit z důvodů vymezených v zákoně, může zadavatel příslušnou část zadávací dokumentace poskytnout jiným vhodným způsobem. V takovém případě zadavatel odešle, předá nebo jinak zpřístupní příslušnou část zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele může zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit, pokud takové vysvětlení, doplnění či změnu uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Pověřený zaměstnanec zadavatele není oprávněn změnit hodnotící kritéria a váhu hodnotících kritérií a výši maximální a nepřekročitelné nabídkové ceny, pokud byla schválena radou.

- Je-li to vhodné, může pověřený zaměstnanec zadavatele umožnit prohlídku místa plnění.

- Účastníci zadávacího řízení podávají nabídky v zadavatelem stanovené lhůtě.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele zabezpečí otevření a hodnocení nabídek v souladu s tímto předpisem.

- Rada na základě doporučení schvaluje vybraného dodavatele, vyloučení účastníků či zrušení zadávacího řízení. Pověřený zaměstnanec zadavatele k návrhu na usnesení rady připojí písemnou zprávu o hodnocení nabídek a v důvodové zprávě případně uvede své stanovisko.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele a obdržení dokladů dle předchozího bodu oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. S výjimkou zadávacího řízení, v němž je jeden účastník zadávacího řízení, musí být součástí tohoto oznámení u nadlimitních zakázek

  - zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,

  - výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat seznamy a dokumenty dle zákona.

- Nejsou-li podány zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, uzavírá zadavatel smlouvu na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem. V případě, že je zadavatelem veřejné zakázky kraj, podpis smlouvy s vybraným dodavatelem probíhá v souladu s podpisovým oprávněním dle podpisového řádu. V případě, že je zadavatelem veřejné zakázky příspěvková organizace, smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje ředitel příspěvkové organizace.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle zákona do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele dále vyhotoví písemnou zprávu zadavatele o veřejné zakázce a uveřejní jí na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení.

Čl. XV.

## Dynamický nákupní systém

- Veřejné zakázky jakékoliv předpokládané hodnoty je možné zadávat také v dynamickém nákupním systému.

- Dynamický nákupní systém se zavede v zadávacím řízení, ve kterém se postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší řízení.

- Rada na základě návrhu pověřeného zaměstnance zadavatele v rámci přípravy zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupní systému schvaluje zadávací dokumentaci.

- Soulad žádostí o účast se zadávacími podmínkami posoudí dva zaměstnanci zadavatele určení pověřeným zaměstnancem zadavatele. Pověřený zaměstnanec zadavatele předloží ke schválení radě zařazení do dynamického nákupního systému těch dodavatelů, kteří splnili zadávací podmínky, a vyloučení těch dodavatelů, kteří zadávací podmínky nesplnili.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle zákona do 30 dnů od zavedení dynamického nákupního systému.

- O zařazení dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému nebo o jeho odmítnutí rozhoduje pověřený zaměstnanec zadavatele.

- Zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 3 mil. Kč u veřejných zakázek na dodávky a služby nebo 9 mil. Kč u veřejných zakázek na stavební práce, je při respektování zákona v působnosti pověřeného zaměstnance zadavatele.

- Zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 3 mil. Kč u veřejných zakázek na dodávky a služby nebo 9 mil. Kč u veřejných zakázek na stavební práce, probíhá za respektování zákona přiměřeně dle doporučeného postupu pro otevřené řízení.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele odešle oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému k uveřejnění způsobem podle zákona do 30 dnů od uzavření smlouvy, nebo od konce každého čtvrtletí, pokud výsledek uveřejňuje souhrnně.

Čl. XVI.

## Koncese

- Za zadání koncese na stavební práce nebo na služby se považuje uzavření smlouvy, kterou zadavatel zadá poskytnutí činností (stavebních prací nebo jiných služeb) dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu z braní užitků vyplývajících z provozování stavby nebo poskytování služeb anebo v tomto právu společně s platbou a na dodavatele je přeneseno provozní riziko spojené s braním užitků. Má se za to, že došlo k přenesení provozního rizika, pokud dodavateli za běžných tržních podmínek není zaručena návratnost vynaložených investic nebo nákladů vzniklých při provozování stavby či poskytování služeb, jež jsou předmětem koncese.

- Za předpokládanou hodnotu koncese se považuje celkový obrat dodavatele bez DPH za dobu trvání koncese vyplývající z protiplnění za stavební práce či služby, jež jsou předmětem koncese, jakož i dodávky, jež s těmito stavebními pracemi a službami souvisí.

- Koncese malého rozsahu je koncese, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 mil. Kč.

- Zadání koncese malého rozsahu je při respektování zákona a tohoto předpisu v působnosti pověřeného zaměstnance zadavatele. Pověřený zadavatel postupuje při zadávání koncese:

  - s předpokládanou hodnotou do 5 mil. Kč přiměřeně dle čl. IX.,

  - s předpokládanou hodnotou nad 5 mil. Kč do 10 mil. Kč přiměřeně dle čl. X. a

  - s předpokládanou hodnotou nad 10 mil. Kč do 20 mil Kč přiměřeně dle čl. XI.

- Zadávání koncesí, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 20 mil. Kč, je v působnosti rady a pověřený zaměstnanec zadavatele je povinen provést zadávání v souladu se zákonem. Volbu postupu (druhu zadávacího řízení), kterým bude koncese zadána, stanoví rada na základě návrhu pověřeného zaměstnance zadavatele. Při zadávání koncese postupuje pověřený zaměstnanec zadavatele přiměřeně dle doporučeného postupu pro otevřené řízení.

Čl. XVII.

## Uveřejňování smlouvy

Pověřený zaměstnanec zadavatele zajistí uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to dle zákona o registru smluv a dle příslušného vnitřního předpisu.

Čl. XVIII.

## Uveřejňování skutečně uhrazené ceny

Pověřený zaměstnanec zadavatele uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, jejíž cena přesáhne 1 mil. Kč bez DPH. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku skutečně uhrazenou cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.

Čl. XIX.

## Výjimky z ustanovení pravidel

- Je-li zadavatelem veřejné zakázky Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dále jen „KSÚS“):

  - o způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu rozhoduje ředitel KSÚS,

  - o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby a o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, u které předpokládaná hodnota nepřesáhne 50 mil. Kč, rozhoduje při respektování zákona ředitel KSÚS.

- Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení v případě, jde-li o specifické veřejné zakázky definované v § 29 a 30 zákona. U zakázek zadávaných v limitech podle čl. X nebo čl. XI tohoto předpisu o zadání veřejné zakázky rozhodne pověřený zaměstnanec zadavatele, u zakázek zadávaných v limitech podle čl. XII. tohoto předpisu o zadání veřejné zakázky rozhodne rada.

Čl. XX.

## Požadavky na obsah zadávacích podkladů a další dokumentace o průběhu zadávacího řízení

- Za účelem sjednocení úrovně a obsahu zadávacích podkladů odbor právní zpracovává a aktualizuje vzory nejdůležitějších písemných úkonů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. S ohledem na průběžnou aktualizaci těchto dokumentů jsou aktuální vzorová provedení dokumentů k dispozici ke stažení na příslušných webových stránkách kraje.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele použije při zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky příslušné vzory v přiměřeném rozsahu s ohledem na specifický charakter každé veřejné zakázky. Při úpravách vzorové dokumentace na konkrétní zakázku je nezbytné zejména upravit veškeré odkazy na skutečnou formu zadání veřejné zakázky dle konkrétní předpokládané hodnoty a druhu zadání, dále uvést konkrétního zadavatele včetně adresy a kontaktů, podmínky realizace předmětné zakázky, obchodní podmínky (v případě financování zakázky z dotací, je nutné respektovat podmínky čerpání finančních prostředků, stanovené poskytovatelem dotace) apod. Dle uvážení pověřeného zaměstnance zadavatele může být jako součást zadávacích podkladů k veřejné zakázce předložen účastníkům zadávacího řízení rovněž návrh znění příslušné smlouvy a dále zadavatel může stanovit podmínky a přípustnost úprav této smlouvy ze strany účastníků zadávacího řízení.

- Pokud některou část zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, s výjimkou advokáta nebo daňového poradce, označí zadavatel tuto část spolu s identifikací osoby, která ji vypracovala. Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace.

Čl. XXI.

## Přezkoumávání námitek

Oprávněnost podaných námitek přezkoumává pověřený zaměstnanec zadavatele v souladu se zákonem. U veřejných zakázek zadávaných krajem je se způsobem vypořádání námitek vždy seznámen člen Rady odpovědný za oblast, do které spadá veřejná zakázka.

Čl. XXII.

## Uchování dokumentace o zadávacím řízení

- Pověřený zaměstnanec zadavatele je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje zákon nebo tato pravidla, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od poslední změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

- Pokud je veřejná zakázka hrazena z externích dotačních titulů (např. fondy EU), je pověřený zaměstnanec zadavatele povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu stanovenou v pokynech pro daný dotační titul.

- Pověřený zaměstnanec zadavatele je povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího řízení.

- Dokumentace musí být také uchovávána způsobem a v souladu s platným a účinným spisovým a skartačním řádem zadavatele.

Čl. XXIII.

## Vnitřní kontrola veřejných zakázek zadávaných krajem a financovaných z dotačních prostředků

- V případě, že zadavatelem je kraj a zakázka bude financována z dotačních prostředků (tj. finanční podpory poskytované externím subjektem), bude probíhat v průběhu procesu zadávacího řízení vnitřní kontrola. Vnitřní kontrola bude vedena z úrovně vedoucího odboru, jenž byl zpracovatelem žádosti o dotaci.

- Výše uvedená kontrola bude zaměřena na soulad zadávacího procesu s pokyny pro čerpání dotace. V rámci této kontroly bude mj. kontrolováno:

  - zadávací dokumentace (specifikace způsobu vymezení předmětu plnění zakázky, požadavky na způsobilost a kvalifikaci, způsob a kritéria hodnocení nabídek, platební podmínky, lhůty apod.),

  - průběh otevírání nabídek a hodnocení nabídek,

  - uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,

  - dokumentace o průběhu zadávacího řízení.

Čl. XXIV.

## Externí administrátor

- Zadavatel může přípravou zadávacího řízení pověřit externí subjekt, po předchozím schválení radou.

- Pokud je průběh zadávacího řízení zajišťován externím subjektem za úhradu, je hrazen u zakázek kraje z prostředků schválených rozpočtem na přípravu nebo na realizaci veřejné zakázky.

- Externí subjekt může provádět administraci veřejné zakázky pouze na základě příkazní smlouvy. V textu příkazní smlouvy bude vždy zakotvena odpovědnost externího administrátora za škody související s administrací veřejné zakázky, včetně jakýchkoli finančních postihů vyměřených kterýmkoli kontrolním orgánem, a povinnost externího administrátora zajistit si pojištění vztahující se na tato rizika.

Čl. XXV.

## Přechodná a závěrečná ustanovení

- Tímto předpisem se zrušuje a plně nahrazuje předpis rady č. PR 02/2022.

- Tato pravidla byla schválena usnesením rady č. RK 1246/10/25 ze dne 20. 10. 2025.

- Tato pravidla nabývají účinnosti dne 20. 10. 2025.

Přílohy:

1. Složení hodnotící komise

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.

hejtmanka Karlovarského kraje

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Předpis rady kraje č. PR 03/2025, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi prostřednictvím centrálního zadávání.

§ 3 zákona.

§ 211 zákona.

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

§ 129 zákona.

§ 6 zákona.

Čl. VII. odst. 1 d) řádu ředitelky č. R 07/2016, Podpisový řád.

Čl. VII. odst. 1 d) řádu ředitelky č. R 07/2016.

§ 6 zákona.

Čl. VII. odst. 1 d) řádu ředitelky č. R 07/2016.

§ 214 zákona.

§ 115 zákona.

§ 211 odst. 5 písm. a), b), c) a d) nebo v případě postupu podle § 36 odst. 8 zákona.

§ 98 a 99 zákona.

§ 54 zákona.

Čl. IX. předpisu Rady kraje č. PR 03/2021, Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva kraje.

§ 104 odst. 1 zákona; § 122 odst. 3 zákona

Čl. V. řádu ředitelky č. R 07/2016, Podpisový řád.

§ 212 zákona.

§ 217 zákona.

§ 34 zákona.

§ 212 zákona.

§ 211 odst. 5 písm. a), b), c) a d) nebo v případě postupu podle § 36 odst. 8 zákona.

§ 98 a 99 zákona.

§ 54 a § 57 zákona.

Čl. IX. předpisu Rady kraje č. PR 03/2021.

§ 104 odst. 1 zákona; § 122 odst. 3 zákona.

§ 123 písm. b) zákona.

Čl. V. řádu ředitelky č. R 07/2016.

§ 212 zákona.

§ 212 zákona.

§ 217 zákona.

§ 58 a 59 zákona.

§ 212 zákona.

§ 141 zákona.

§141 zákona.

§ 212 zákona.

§ 6 zákona.

č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice ředitelky č. SE 03/2019 Uveřejňování smluv v registru smluv.

§ 36 zákona.

§ 241 a násl. zákona.